VEDLEGG 8.2

Utkast til

Universitetenes museumsprosjekt

Prosjektdirektiv

Dette dokumentet setter opp planen for arbeidet med Œ etablere databaser og moderne IT-systemer for de norske universitetsmuseene. Dokumentet ber¿rer f¿lgende forhold:

1) bakgrunn

2) mŒlstruktur

3) oppgavebeskrivelse

4) retningslinjer for prosjektarbeidet

5) omfang og tidsrammer

6) ¿konomiske rammer og finansiering

7) planlegging, rapportering, oppf¿lging

8) kvalitetssikring

9) endringshŒndtering

1 Bakgrunn

Universitetsmuseene har tradisjonelt sett representert landets viktigste informasjonsbanker  og forskningsmilj¿er med tilh¿rende gjenstandssamlinger innen sine respektive fag. I de siste tiŒr har det v¾rt en ¿kende etablering av alternative forskningsmilj¿er og ogsŒ gjenstandsamlinger. Det kan her pekes pŒ Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Norsk institutt for kulturminnevern (NIKU) pŒ forsknings og utredningssiden. PŒ gjenstandssiden er de store oljeselskapenes pr¿vesamlinger et delvis alternativ til samlingene ved Mineralologisk museum. Denne utviklingen skaper tilsynelatende konkurranseforhold om ressurstildeling mellom private foretak og (offentlige) stiftelser pŒ den ene siden og de tradisjonelle universitetstilknyttede forskningsmilj¿ene pŒ den annen.  Samtidig med denne utviklingen stiller forvaltningen nye krav til universitetsmuseene om tilgang til referanseinformasjon om gjenstandssamlingene og feltregistere begrunnet i nytt lovverk (f.eks. Kulturminneloven),  internasjonale bestemmelser (f.eks Rio-konferansens krav om milj¿databaser) og  for bruk i undervisningssektoren.

For Œ opprettholde sin posisjon som landets fremste gjenstandsbaserte forskningsmilj¿er og informasjonsbanker er det n¿dvendig for universitetsmuseene Œ revitalisere sine samlinger. Som et ledd i denne prosessen er det n¿dvendig Œ innf¿re IT-baserte metoder pŒ alle plan i museene, det vil si innen gjenstandsforvaltning, feltarbeid, forskning og formidling. En innf¿ring av IT-baserte metoder forutsetter en sv¾rt kostbar gjennomgang og konvertering av eksisterende arkiver til elektronisk form. I en del tilfeller vil etablering av databaser kreve en total magasinrevisjon.

Arbeidet med Œ innf¿re IT-metoder i museene har allerede pŒgŒtt i flere Œr. For de arkeologiske museene  er en vesentlig del av dette arbeidet fullf¿rt gjennom Det nasjonale dokumentasjonsprosjektet (for humanistiske fag, 1992-1997). For de naturhistoriske museene har det  siden 1994 v¾rt drevet et mindre prosjekt, Universitetenes naturhistoriske dokumentasjonsprosjekt (UNADOK), for Œ skaffe erfaring med etablering av databaser i de naturhistoriske museene.

Universitetenes museumsprosjekt skal bygge pŒ det arbeid og de erfaringer som er gjort i de to nevnte prosjektene.  Det har som mŒl Œ bringe ogsŒ de naturhistoriske og etnografiske museene opp pŒ et tilsvarende nivŒ som de arkeologiske museene, og Œ etablere et fullt utbygd IT-system for virksomheten ved alle universitetsmuseene i Norge. Etterorganisajonen etter Dokumentasjonsprosjektet forutsettes finansiert separat, men vil i prosjektperioden inngŒ som en del av organisasjonen til det nye Museumsprosjektet. Det vil ogsŒ bygges direkte videre pŒ den konverteringskompetansen  som er bygd opp i Dokumentasjonsprosjektet og i UNADOK.

2 MŒlstruktur

HovedmŒlet for Museumsprosjektet er Œ gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon i universitetsmuseene.

Universitetsmuseene har i ulik grad tatt i bruk IT-baserte hjelpemidler og brakt sin referanseinformasjon over pŒ elektronisk form.

PŒ bakgrunn av hovedmŒlet er det formulert f¿lgende fem delmŒl:

1 Dataregistrering av arkiver og samlinger

Dette er den st¿rste delen av prosjektet, mŒlt i arbeidsmengde, og omfatter all konvertering av data til maskinleselig form. Dette omfatter dels registre og dels fullstendige materialesamlinger. For enkelte samlinger er referansearkivene sŒ utdatert at det vil v¾re n¿dvendig med en magasinrevisjon.

2 Rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver

Omlegging av arkiver og kataloger til edb medf¿rer endringer i interne rutiner ved avdelingene. I forbindelse med dataf¿ring vil avdelingene mŒtte gjennomgŒ interne arkivrutiner. I enkelte avdelinger har arbeidet med Œ etablere et gjenstandsforvaltningssystem kommet langt, noe Museumsprosjektet vil bygge videre pŒ i utvikling og etablering av et felles fullverdig gjenstandsforvaltningssystem.

3 Optimal tilgjengelighet for forskere, forvaltning og allmennhet

Brukere av systemet skal ha tilgang til den informasjon de ¿nsker pŒ enklest mulig mŒte og presentert i klarest mulig form. Presentasjonsform, veiledning og avregning av kostnader skal tilpasses ulike brukergrupper. Tilgangen til dataene mŒ likevel kunne reguleres slik at etiske forhold, sikkerheten i museene, ¿konomiske interesser, opphavsrettigheter og personvern ivaretas.

4 Samordnet datarepresentasjon og grensesnitt

Rasjonell tilgang til informasjon forutsetter at datarepresentasjon og grensesnitt er samordnet. Prosjektet skal definere standarder pŒ bakgrunn av faglige hensyn, eksisterende praksis og etablerte registre, og s¿rge for kobling mellom ulike registre, eksterne og interne, med henblikk pŒ faglig interesse, samordningskrav og gjennomf¿rbarhet.

5 Utvikling av metoder for hŒndtering av ny informasjon

Universitetsmuseene har en stadig tilvekst av gjenstander fra egne feltarbeider og gjennom pliktavlevering fra andre akt¿rer (bl.a NINA, NIKU og Riksantikvaren). For Œ unngŒ reetablering av manuelle arkiver er det n¿dvendig Œ utvikle metoder for elektronisk datainnsamling. Dette gjelder bŒde IT-metoder til bruk under eget feltarbeid og metoder for Œ hŒndtere avleverte data.

3 Oppgavebeskrivelse

I l¿pet av prosjektet skal alle prioriterte registre dataf¿res. Det skal ogsŒ utvikles systemer for bruk og presentasjon av dataene. Aktiviteten kan deles i f¿lgende punkter:

1 Prioritring av arkiver som inngŒr i prosjektet

PŒ grunnlag av utredninger i fagmilj¿ene avgj¿r styringsgruppen hvilke arkiver  som skal inngŒ i prosjektet samt tidspunkt for deltakelse. Prioriteringskriteriene er:

¥ Arkivet har materiale av nasjonal og/eller internasjonal interesse

¥ Det er dokumentert behov for materialet av flere brukere

¥ Det er materiale som st¿tter opp om og utfyller ¿vrig materiale i prosjektet

¥ Materialet er unikt

¥ Det er innsatsvilje i milj¿ene, uttrykt ved prioriteringer innen eksisterende rammer og forarbeid utf¿rt ved egne midler

¥ Det er gjennomf¿rbart Œ inkludere arkivet i prosjektet

2 Utredning for interne og eksterne brukerbehov for arkivene

Utredning skal skje i samarbeid med fagmilj¿ene og etter felles retningslinjer vedtatt av styringsgruppen. Utredningen b¿r bl.a. omfatte identifisering av interne behov, konsekvenser i forhold til interne rutiner, organisasjonsforhold og ressurser.  Dette gjelder bŒde fortl¿pende bruk ved avdelingene, tilrettelegging for universitetsbrukere utenfor avdelingene og identifikasjon av mer eksplisitte produksjons- og forskningsinteresser. Av hensyn til eksterne brukerinteresser b¿r brukerbehovene sees i sammenheng med krav til informasjon, tilrettelegging, ressursbehov og ansvarsforhold.

3 Datateknisk analyse av arkivene som skal inngŒ i prosjektet, dokumentert ved en standard metode.

Dataanalysen er en av forutsetningene for en fornuftig utvikling av arkivet. Analysen samordnes sentralt blant annet for Œ holde oversikten over felles dataelementer.

4 Fastsetting av n¿dvendige standarder for dataformater med henblikk pŒ n¿dvendige koblinger mellom ulike arkiver.

For Œ muliggj¿re en kobling av dataene pŒ tvers av faggrensene mŒ det utarbeides standarder for representasjon av felles datatyper. Disse standardene skal sŒ langt rŒd er, v¾re i samsvar med eksisterende nasjonale og internasjonale standarder.

5 Utvikling av innskrivingsprogrammer for arkivene

Det er i regi av Dokumentasjonsprosjektet og UNADOK utviklet en rekke opplegg for registrering av data. Museumsprosjektet vil tilpasse disse til de nye registerene og om n¿dvendig utvikle nye applikasjoner.

6 Innskriving av arkive som inngŒr i systemet

Prosjektet har ansvar for at innskrivingsmilj¿er basert pŒ sysselsettingstiltak blir etablert, og for koordineringen av dem. Prosjektet stŒr ikke selv for finansieringen av tiltakene, men vil samarbeide med sentrale myndigheter for Œ fŒ i stand eksterne finansieringsordninger. Eventuelle utdanningstilbud som inngŒr i sysselsettingstiltakene, samt teknisk og administrativ drift av  dem, kan settes bort pŒ oppdrag til samarbeidspartnere lokalt og sentralt. Ansvars- og arbeidsdeling skal avtales spesielt med de forskjellige akt¿rer i hvert enkelt tilfelle.

Prosjektets oppgaver i forbindelse med etablering av innskrivingsmilj¿ene skal v¾re Œ f¿re etableringsprosessen(e) frem til avtaleinngŒelse mellom involverte parter. Koordineringsansvaret knyttes til 1) sammenkobling mellom delprosjekter og innskrivingsmilj¿er, 2) informasjonsvirksomhet og 3) organisering og oppf¿lging av innskrivingsmilj¿ene og 4) fortl¿pende evaluering av den samlende innskrivingsaktiviteten ut fra kvalitet, effektivitet og fremdrift.

7 Utvikling av IT-system for museene

AnvendelsesomrŒder for informasjonsteknologi i museumsarbeid omfatter administrative systemer, fagarkiver, gjenstandsforvaltning, formidling og feltbeid. Museumsprosjektet vil ha ansvar for design og utvikling av systemer innen alle disse feltene bortsett fra de administrative systeme som tas hŒnd om av universitetenes egne l¿nns-, regnskap- og arkivsystemer. Det vil s¾rlig bli lagt vekt pŒ fagarkiver, gjenstandsforvaltning og feltarbeid.

8 Prosjektering  av videre  drift av arkivene

Selve driften er ikke en del av prosjektet og mŒ forankres innenfor de enkelte organisasjonene pŒ permanent basis. For de arkeologiske museene er det en forutsetning at Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon skal administrere driften av systemene som er etablert av Dokumentasjonsprosjektet. Siden denne organisasjonen vil inngŒ i Museumsprosjektet vil driften av systemene for de andre museene ogsŒ kunne administreres av denne etterorganisasjonen i prosjektperioden.

Den videre driften av databasene vil inneb¾re tunge, permanente oppgaver etter at selve prosjektet er avsluttet. Driften av maskiner og nettverk b¿r innarbeides i planer og rutiner i den normale edb-driften ved de respektive museene.

9 Formidling

Det enkelte delprosjekt b¿r i samarbeid med fagavdeling ha ansvaret for den aktive tilretteleggingen for bruk av arkivene internt og eksternt. Museumsprosjektet kan ikke ha ansvar for design av all formidlingsprogramvare, men skal kunne fungere som kompetanseenhet og rŒdgivningsinstans i arbidet med elektronisk formidling av informasjonen i systemene.

4 Retningslinjer for prosjektarbeidet

4.1 Organisering

4.1.1 Oppdragsgiver

Universitetet i Oslo er oppdragsgiver for prosjektet. De ¿vrige universitetene delegerer myndighet hit.  Oppdragsgiver kan bare gripe inn i den grad prosjektet ikke styres etter forutsetningene.

4.1.2 Styringsgruppen

Den nasjonale styringsgruppen er ansvarlig for prosjektet som helhet og de ulike delprosjektene. Styringsgruppen bestŒr av en representant fra hvert av de deltakende universitetene, samt en representant fra den sentrale ledelsen ved Universitetet i Oslo, en representant fra Kirke og undervisningsdepartementet og en representant fra Arbeidsetaten. Faglig leder og administrativ leder m¿ter i styringsgruppen. I tillegg har gruppen en sekret¾r. Styringsgruppen er ansvarlig  overfor oppdragsgiver for prosjektet som helhet, og har ansvar for den overordnede organiseringen av prosjektet, for fremdrift og for hovedbeslutninger som gjelder prosjektets mŒl og avgrensning, milep¾lplaner og prosjektets ¿konomi.  Styringsgruppen har sŒledes myndighet til Œ godkjenne eller forkaste forslag til delprosjekter.

4.1.3 Lokale arbeidsgrupper

Hver av universitetsrepresentantene i styringsgruppen kan knytte til seg en lokal arbeidsgruppe. Disse arbeidsgruppene skal bistŒ universitetsrepresentanten med dennes oppgaver som blant annet omfatter

¥ n¿dvendig koordinering av ressurser lokalt pŒ det enkelte

universitet

¥ drive frem utredninger for prosjekter som ennŒ ikke er igangsatt

¥ holde kontakten med den lokale universitetsledelsen.

Det understrekes at de lokale arbeidsgruppene ikke har prosjektstyringsfunksjoner knyttet til de nasjonale prosjektene. All slik styring gŒr gjennom styringsgruppen og prosjektets daglige ledelse (se under, pkt 4.1.5).

4.1.4 Referansegruppen

Det kan bli oppnevnt en referansegruppe for prosjektet, eventuelt ogsŒ egne referansegrupper for delprosjektene. Referansegruppen trekkes inn ved behov og ved milep¾ler i prosjektet.

4.1.5 Prosjektledelse

Den daglige ledelsen av prosjektet bestŒr av en faglig leder og en administrativ leder med bestyrer/kontorsjef-paret som modell. Den administrative leder skal ha ansvar for organisering av all innskrivningsvirksomheten. Den faglige leder har det ansvaret for at IT-systemene og registreringen av data blir gjort pŒ en faglig forsvarlig mŒte. Den faglige leder skal ogsŒ lede IT-gruppen i prosjektet.

Det er i tillegg to delprosjektkoordinatorer, en for de naturhistoriske delprosjektene og en for de arkeologiske, kulturhistoriske og etnografiske delprosjektene. Disse skal stŒ for den daglige koordineringen av virksomheten i delprosjektene innen de respektive fagomrŒdene. Koordinatorene rapporterer til prosjektets ledelse.

4.1.6 Delprosjekt og delprosjektansvarlige

Museumsprosjektet deles i et antall delprosjekter etter institusjoner og faggrenser. Styringsgruppen utnevner en delprosjektansvarlig for hvert delprosjekt etter forslag fra fagmilj¿ene.

Delprosjektansvarlig har det emnespesifikke fagansvaret for delprosjektet. Til det enkelte delprosjekt skal det utarbeides et prosjektdirektiv som i avtales form setter opp retningslinjene for gjennomf¿ringen. Dette skal gj¿res i samrŒd med museumsprosjektet ledelse. Et slikt prosjektdirektiv b¿r inneholde f¿lgende punkter: MŒl, oppgavebeskrivelse, omfang og tidsrammer, ¿konomiske forhold og betingelser, ansvarsforhold, rapportering, kvalitetssikring og endringshŒndtering. Prosjektdirektivet skal godkjennes av styringsgruppen.

Delprosjektansvarlig har f¿lgende oppgaver:

¥ Ansvar for faglige l¿sninger og valg i konverteringsprosessen.

¥ Faglig veiledningsansvar for fagkonsulentene i delprosjektet.

¥ Kontaktperson for Museumsprosjektets ansatte inn i fagavdelingen, tilrettelegge arbeidsforholdene for fagkonsulentene i fagenhetene.

¥ I samarbeid med prosjektledelsen fordele tildelte fagkonsulentŒrsverk hvert Œr.

¥ Delta i rekrutteringsprosessen av fagkonsulenter.

¥ Ansvar for Œ skrive Œrsrapport for delprosjektet.

¥ Evt. utrede videre konverteringsprosjekter.

4.2 Strategi for innskriving

Prosjektets store omfang n¿dvendiggj¿r bruk av ufagl¾rt arbeidskraft til selve registreringsarbeidet. Tilrettelegging av materialet, instruksjon av innskriverene og annen oppf¿lging samt korrektur og kontroll av materialet forutsettes gjort av konsulenter med fagspesifikk kompetanse. Ut fra tidligere erfaringer brukes mŒltallet 1:4, Žn konsulent for fire innskrivere, ved tildelingen av  midler til det enkelte delprosjekt. Dette er ikke Œ regne som et absolutt forhold og kan avvikes i begge retninger. Eksempelvis kan det v¾re mer rasjonelt Œ bruke kvalifisert fagpersonale til selve innskrivningen, f.eks. nŒr dette er en forsvinnende liten del i forhold til den faglige tilretteleggingen.

4.3 Fagkonsulentene

Prosjektet skal sikres en fast stamme av  fagkonsulenter som stŒr i forhold til antall innskrivere. Forholdstallet mellom fagkonsulenter og ufagl¾rte registratorer vil variere sterkt fra avdeling til avdeling. For hvert enkelt delprosjekt b¿r det tilstrebes at minimum en fagkonsulent ansettes for en lengst mulig periode. Disse vil representere kontinuiteten i delprosjektet. Denne langtidsengasjerte kjernen b¿r suppleres av kortids- og deltidsengasjerte korrekturlesere.

Fagkonsulentene knyttes til fagavdelingene og delprosjektene gjennom det fagspesifikke ansvaret disse har i prosjektet. Fagkonsulentene skal i st¿rst mulig grad integreres i fagmilj¿ene bŒde gjennom faglig veiledning og gjennom romplassering. Det forutsettes at den enkelte avdeling/institusjon stiller n¿dvendig arbeidsplass til disposisjon.

Fagkonsulentene er ansatt ved Museumsprosjektet, men skal ha den enkelte avdeling som arbeidssted.

4.4 Strategi for edb-l¿sninger

Museumsprosjektets behov for systemutvikling er tredelt. For det f¿rste mŒ det fremskaffes programmer for registrering av dataene, for det andre mŒ de enkelte avdelingene i prosjektet fŒ utviklet verkt¿y slik at de kan benytte de registrerte dataene i sitt arbeid, og for det tredje skal tilgjengeligheten ¿kes ved at det lages et felles, samlet informasjonssystem for alle de deltakende avdelingene.

Prosjektet har som erkl¾rt mŒlsetting Œ holde programutviklingen pŒ et minimum og i st¿rst mulig grad utnytte tilgjengelig programvare. Det mŒ imidlertid understrekes at det i dag ikke finnes programvare som dekker alle de s¾regne behov (spesielle tegnsett, friteksts¿king, hypertekst, multimedia m.m.).

Totalsystemet skal v¾re et nettverksbasert databasesystem der de enkelte delprosjektsystemene vil inngŒ som selvstendige moduler. I tillegg skal det utvikles separate datasystemer som forskerne kan benytte i forbindelse med egen virksomhet og "i felten". Det skal legges vekt pŒ at totalsystemet skal kunne brukes av institusjoner og personer utenfor de enkelte fagmilj¿ene. Det er en forutsetning at klausulbelagt materiale og annet sensitivt materiale beskyttes mot uautorisert bruk.

For Œ muliggj¿re oppbygning av totalsystemet skal design og utvikling av de enkelte avdelings- og delprosjektsystemene koordineres av prosjektets faglige ledelse.

Utviklingen av IT-systemene for museene skal ogsŒ foregŒ i tett kontakt med eksisterende IT-sentre ved universitetene slik at den systemutviklingsekspertise som allerede finnes ved disse sentrene, kan benyttes fullt ut. Innf¿ring av et gjennomgripende IT-system for universtietsmuseene vil kreve opprustning av den eksisterende datamskinparken ved avdelingene (arbeidplassmaskiner) og sentralt (tjener og databasemaskiner). Det forutsettes at de n¿dvendige investeringene foretas utenom museumsprosjektets budsjett.

Daglig drift av ferdige delsystemer og senere vedlikehold av systemene er ikke en del av systemutviklingen i prosjektet. Denne virksomheten skal overlates etterorganisasjon etter Dokumentasjonsprosjektet som vil administrere driften.

5 Omfang og tidsrammer

Prosjektet har et omfang pŒ 740 Œrsverk over Œrene 1998 - 2002. Fordelingen av Œrsverk er gjort i s¿knadsdokumentet pkt. 4, men tildelingen av ressurser vil imidlertid vurderes forl¿pende etterhvert som man fŒr erfaring med konvertering av de ulike materialene.

Tidsperioden for en fase 2 av de naturhistoriske museene er ikke n¾rmere vurdert.

6  ¯konomiske rammer og finansiering

740 Œrsverk innskrivning vil kreve kostnader i en st¿rrelsesorden av 200 millioner kroner. Prosjektets st¿rrelse umuliggj¿r derfor en totalfinansiering over universitetenes ordin¾re budsjetter. Det forutsettes derfor at st¿rstedelen av prosjektet finansieres eksternt. Det overlates til styringsgruppen og prosjektarbeidsgruppen Œ utarbeide og fremme eksterne finansieringsmŒter og Œ videreutvikle de allerede igangsatte registreringstiltakene (se punkt 1.3 under "Bakgrunn"). Oppdragsgiver vil s¿rge for Œ skaffe st¿tte for disse hos de sentrale universitetsmyndighetene  sŒ langt rŒd er. Oppdragsgiver vil i tillegg arbeide for at universitetenes fagdepartement opprettholder og ¿ker bevilgningen over statsbudsjettet til prosjektet. Oppdragsgiver vil ogsŒ s¿rge for tilstrekkelig kontorplass for prosjektet sentralt.

7 Planlegging/rapportering/oppf¿lging

I hvert delprosjekt skal det utarbeides en halvŒrig rapport om fremdrift, status og vurdering av gjenstŒende arbeid. PŒ basis av disse utarbeider prosjektarbeidsgruppen statusrapporter og annet  informasjonsmateriell for hele prosjektet.

8 Kvalitetssikring

Verdien av prosjektet stŒr og faller med om kvaliteten pŒ de data som legges inn er i overensstemmelse med originalene og at de data som kommer ut til brukerne faktisk dekker behovene innenfor de ulike fag- og interesseomrŒdene. N¿yaktighet og anvendbarhet er to sentrale n¿kkelord. Disse vil man fors¿ke Œ etterleve gjennom kontinuerlig intern kvalitetssikring. I tillegg vil det v¾re ¿nskelig med ekstern kvalitetskontroll. Den  kan dels sikres gjennom referansegruppen, men det kan ogsŒ v¾re behov for ytterligere tiltak ved bruk av uavhengige kvalitetsrevisjoner.

9 EndringshŒndtering

Museumsprosjektet er et sv¾rt omfattende prosjekt. Det er i dag ikke mulig Œ overskue alle problemer og hindringer som vil dukke opp i prosjektperioden. Prosjektledelsen har myndighet til Œ foreta mindre endringer som er n¿dvendige for den daglige drift. Endringer som har konsekvenser for prosjektets omfang og lengde, skal forelegges styringsgruppen. Spesielt mŒ definering og innlemmelse av nye delprosjekter pŒ forhŒnd godkjennes av styringsgruppen.